## Slide 1: Wspomaganie metodyk zwinnych
Jakub Garstka

## Slide 2: Co to metodyka zwinna?
Przystosowanie do zmian
Krótkie cykle/częste dostarczanie
Prosty projekt
Refaktoryzacja
Programowanie w parach
Retrospektywa
Wiedza ukryta
Rozwój sterowany testami

## Slide 3: Kanban – co to jest?
Wizualizacja pracy
Aktywne zarządzanie obecną pracą w toku
Maksymalizacja wydajności
Redukcja czasu pracy

## Slide 4: Scrum – co to jest?
Planowanie sprintu
Sprint
Przyrost funkcjonalności
Retrospektywa
Daily

## Slide 5
 | SCRUM | KABAN
RYTM PRAC | Sprinty (2-4 tyg) | Ciągły
PUBLIKACJA EFEKTÓW | Koniec każdego sprintu | Ciągła
ROLE | Product owner, scrum master, development team | Brak
METRYKI POSTĘPU | Np. Team Velocity | Np. Lead time, cycle time, WIP
FILOZOFIA ZMIAN | Niemożliwe w trakcie sprintu | W każdej chwili

## Slide 6: Jira
Scrum boards
Raporty postępów
Backlog managment
Mapowanie do historyjek użytkownika
Zarządzanie sprintem
Integracja z wieloma zewnętrznymi narzędziami
Elastyczność

## Slide 8: QuickSrum
Drag and drop – ustalanie priorytetów
Drag and drop – dołączanie plików
Śledzenie aktywności
Śledzenie prędkości prac
Statusy pracy
Indywidualny monitor postępów

## Slide 10: nTask

## Slide 12: tiny.cc/cheetos